## Slide 1
CAHIER DES CHARGES
CONCEPTION, DÉVELOPPEMENT ET DÉPLOIEMENT D’UN SYSTÈME SÉCURISÉ D’AUTHENTIFICATION BIOMÉTRIQUE PAR RECONNAISSANCE FACIALE AVEC DÉTECTION D’ATTAQUES ET PROTECTION DES DONNÉES SENSIBLES
Projet académique de Sécurité des Systèmes d’exploitation année 2025-2026
Rédigé et présenté par:
BARDE BARDE B. Jason
TEMGOUA Lionel
YOSSI
Étudiants en M1 SSI
Sous la supervision de : M. NGUIMBUS Emmanuel

## Slide 2
Sommaire du Cahier des Charges
01
Contexte & Objectifs
02
Expressions des besoins utilisateurs (besions fonctionnels et non fonctionnels
03
Fonctionnalités attendues
04
05
Planification du projet
06
Livrables attendus
Budgétisation du projet

## Slide 3
01 · Contexte & Objectifs
Contexte
Les mécanismes d'authentification classiques (mot de passe, PIN) présentent des vulnérabilités structurelles. La biométrie faciale constitue une alternative robuste si elle intègre dès la conception des mécanismes anti-spoofing et de protection des données sensibles. Ce projet vise à concevoir, développer et déployer un tel système complet.
Objectif principal
Concevoir, développer et déployer un système sécurisé d’authentification biométrique par reconnaissance faciale capable d’identifier les utilisateurs, de détecter les tentatives de fraude et de protéger les données sensibles.

## Slide 4
02 · Objectifs Spécifiques
Côté sécurité
Résister aux attaques par photo et vidéo (spoofing)
Détecter la vivacité réelle (liveness detection)
Chiffrer toutes les données biométriques au repos
Côté gestion
Gérer les profils utilisateurs (enregistrement, suppression)
Interface graphique claire et intuitive
Portabilité Ubuntu → Windows sans recompilation
La réalisation de ce projet s'appuie sur des objectifs spécifiques. L'enjeu technique réside dans le développement d'algorithmes de détection de vivacité pour contrer le spoofing, le calibrage mathématique des seuils de décision et l'implémentation d'une couche cryptographique robuste pour sécuriser les empreintes biométriques.
Côté applicatif
Développer un module de
capture fluide en temps réel via
webcam .
Mettre en place une base de
données utilisateurs (ex:
PostgreSQL, SQLite) stockant de
manière sécurisée les profils et
les signatures biométriques.
Côté Déploiement
Conteneuriser l'application (ex: Docker / Docker Compose) pour garantir une portabilité et une isolation parfaites du système, facilitant ainsi son déploiement dans un environnement de production simulé.

## Slide 5
02 · Expressions des besoins utilisateurs : besoins fonctionnels (BF)
La réussite de ce projet repose sur la définition d'exigences rigoureuses garantissant à la fois la fluidité de l'expérience utilisateur et l'invulnérabilité du système. Les besoins fonctionnels décrivent les actions directes que l'application doit exécuter, tandis que les besoins non fonctionnels spécifient les critères de qualité, de performance et de sécurité indispensables au durcissement de la solution.
1. Besoins Fonctionnels (BF)
Ils représentent les fonctionnalités métier que le système doit intégrer:
BF1 – Authentifier utilisateur
Le système doit impérativement analyser les signes de vie (clignements d'yeux, mouvements) et soumettre un défi (challenge-réponse) pour valider que le sujet est bien présent.
BF2 – Gérer Utilisateurs
Le système doit permettre à un administrateur de
BF3 – Enroler utilisateur
Inscrire l’utilisateur dans le système biométrique pour qu’il puisse être reconnue ultérieurement.
utilisateur (nom, matricule, etc.).
Consulter la liste des utilisateurs enregistrés.
Activer ou désactiver un compte utilisateur.

## Slide 6
03 · Expressions des besoins utilisateurs : besoins non fonctionnels (BF)
La réussite de ce projet repose sur la définition d'exigences rigoureuses garantissant à la fois la fluidité de l'expérience utilisateur et l'invulnérabilité du système. Les besoins fonctionnels décrivent les actions directes que l'application doit exécuter, tandis que les besoins non fonctionnels spécifient les critères de qualité, de performance et de sécurité indispensables au durcissement de la solution.
2. Besoins Fonctionnels (BNF)
Ils définissent les exigences de qualité et d'architecture du système
Le temps de réponse global (capture + détection de vivacité + comparaison) ne doit pas excéder 1,5 seconde pour ne pas impacter l'expérience utilisateur.
BNF1 - Performance et Disponibilité
Le système doit être entièrement conteneurisé sous Docker / Docker Compose afin d'être déployable rapidement sur n'importe quelle machine Linux (Kali, openSUSE, etc.) sans conflit de dépendances.
BNF2 - Portabilité et Isolation
L'interface graphique (ou console) doit afficher des messages clairs en cas de refus (ex: "Attaque par photo détectée" ou "Échec d'authentification") tout en restant robuste face aux variations de luminosité ambiante.
BNF3 - Ergonomie et Robustesse

## Slide 7
03 · Fonctionnalités Attendues
Capture d'image
Flux webcam en temps réel
Déclenchement manuel ou automatique
Prévisualisation avant capture
Détection
Localisation du visage
Génération vecteur
Rejet si aucun visage détecté
Comparaison BDD
Distance euclidienne avec profils
Seuil de similarité configurable
Résultat : accordé / refusé + score
Gestion utilisateurs
Enregistrement nouveau profil
Suppression et mise à jour
Liste des utilisateurs enregistrés
Capture webcam
Détection faciale
Comparaison BDD
Décision

## Slide 8
04 · Planification du Projet — Durée estimée : 8 semaines
Phase / Activité
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
Phase 1 — Analyse & Cahier des Charges
25 Mai 2026
Phase 2 — Conception (architecture, modèles)
13 Juin 2026
Phase 3 — Cahier de Réalisation
13 Juin 2026
Phase 4 — Cahier de Déploiement
22 Juin 2026
Phase 5 — Rapport Du Projet
29 Juin
Phase 6 — Interface graphique & Intégration
Durée totale estimée : 8 semaines · Méthodologie itérative · Livraisons par phase

## Slide 9
05 · Budgétisation — Matériel (FCFA)
Désignation | Qté | Prix unitaire | Montant (FCFA)
Ordinateur portable (RAM 8 Go min., webcam intégrée) | 1 | 450 000 | 450 000
Webcam externe HD 1080p (si webcam intégrée insuffisante) | 1 | 35 000 | 35 000
Clé USB 32 Go (sauvegarde et portage Windows) | 2 | 5 000 | 10 000
Impression de photos (jeux de test module attaque) | 1 lot | 3 000 | 3 000
Écran secondaire (test attaque vidéo) | 1 | 75 000 | 75 000
TOTAL MATÉRIEL |  |  | 573 000
Note : Ces prix sont estimatifs (marché local camerounais). Si le matériel est déjà disponible (ordinateur personnel, webcam), le poste matériel peut être ramené à 0 FCFA. Seul le matériel réellement acquis pour le projet doit être comptabilisé.

## Slide 10
05· Budgétisation — Ressources Humaines (FCFA)
Rôle / Profil | Nb semaines | Taux hebdo (FCFA) | Montant (FCFA)
Chef de projet / Analyste | 8 | 25 000 | 200 000
Développeur Python principal | 8 | 30 000 | 240 000
Spécialiste sécurité & tests | 4 | 28 000 | 112 000
Responsable documentation | 3 | 20 000 | 60 000
Encadreur / Superviseur académique | 8 | 15 000 | 120 000
TOTAL RESSOURCES HUMAINES |  |  | 732 000
Note : Dans le cadre d'un projet académique, les ressources humaines correspondent aux étudiants impliqués. Les taux hebdomadaires représentent une valorisation indicative du temps de travail (coût d'opportunité) et non une rémunération réelle. En contexte académique pur, ce poste peut être affiché à 0 FCFA si aucune rémunération n'est effectuée.

## Slide 11
05· Budgétisation — Logiciels (FCFA)
Logiciel / Outil | Type de licence | Coût (FCFA)
Ubuntu 22.04 LTS | Open Source / Gratuit | 0
Python 3.10+ | Open Source / Gratuit | 0
OpenCV (cv2) | Open Source / Gratuit | 0
face_recognition + dlib | Open Source / Gratuit | 0
cryptography (Fernet / AES-256) | Open Source / Gratuit | 0
SQLite3 (standard library Python) | Open Source / Gratuit | 0
Tkinter ou PyQt5 | Open Source / Gratuit | 0
PyInstaller (packaging optionnel) | Open Source / Gratuit | 0
Visual Studio Code (IDE) | Gratuit | 0
Windows 10/11 (portage/test) | Licence existante | 0
TOTAL LOGICIELS | 100% open source | 0 FCFA
L'ensemble des logiciels utilisés sont open source et gratuits — coût logiciel total : 0 FCFA.

## Slide 12
05· Budgétisation — Tableau Récapitulatif (FCFA)
Poste de dépense | Montant (FCFA) | Observation
Matériel | 573 000 | Ordinateur, webcam, USB, écran de test
Ressources humaines | 732 000 | Valorisation du temps de travail (indicatif)
Logiciels | 0 | 100% open source — aucun coût logiciel
Imprévus (5 %) | 65 250 | Provision pour dépenses non anticipées
BUDGET TOTAL DU PROJET | 1 370 250 FCFA | Estimation académique complète
Répartition du budget
41.8%
Matériel — 573 000 FCFA
53.4%
Ressources hum. — 732 000 FCFA
0%
Logiciels — 0 FCFA
4.8%
Imprévus (5%) — 65 250 FCFA

## Slide 13
06 · Livrables Attendus
L1
Cahier des Charges
Document définissant le périmètre, les fonctionnalités, les spécificités, les opérations, la planification et la budgétisation du projet.
L2
Dossier d'Analyse
Analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels, étude de l'existant, modélisation des cas d'utilisation (use cases), glossaire.
L3
Dossier de Conception
Architecture technique détaillée, modèles de données (MCD/MLD), diagrammes de classes, de séquences et flux de traitement.
L4
Dossier de Réalisation
Code source complet et commenté, tests unitaires et d'intégration, procédures de test du module attaque/défense avec résultats.
L5
Dossier de Déploiement
Guide d'installation Ubuntu et Windows, requirements.txt validé, procédure de portage, packaging optionnel PyInstaller.
L6
Rapport du Projet
Rapport final synthétisant la démarche, les choix de conception, les résultats des tests et les perspectives d'amélioration.

## Slide 14
Cahier des Charges
Système d'Authentification Biométrique
par Reconnaissance Faciale
Capture & Reconnaissance
Attaque & Défense
Données sécurisées